附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村

实施单位（公章）：新源县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：新源县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：秦亮

填报时间：2024年04月03日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景，主要内容及实施情况
（填写补助资金批复文件中的内容，公式：补助发放的背景+文件文号及项目实施的目的）
根据《关于同意新源县那拉提镇哈茵赛棚户区改造项目国有土地上房屋征收安置补偿方案公示的批复》，为进行那拉提哈茵赛征地拆迁，建设那拉提旅游景区，提升改造乡村旅游建设，特设立本项目。包括新建和改造部分，其中新建：哈茵赛村的商业建筑5608.8㎡，文化精品客栈9407.4㎡，创意主题客栈20971.5㎡，后勤用房约6004.7㎡，游客中心等其他配套建筑1150㎡以及室外配套工程等。

    主要内容及实施情况
主要内容：
（填写资金批复文件中的内容）
示例：
为93名拆迁安置人员发放拆迁征收补助，人均补助690724.3元。
实施情况：
补助发放申报情况：本项目于2023年9月12日由新源县住房和城乡建设局填报新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村补助首次发放申请并报财政局由县政府分管领导审批通过。
本项目于2023年10月11日由新源县住房和城乡建设局填报新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村补助首次发放申请并报财政局由县政府分管领导审批通过。
本项目于2023年11月25日由新源县住房和城乡建设局填报新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村补助首次发放申请并报财政局由县政府分管领导审批通过。
（按月或不定期多笔申请需将每次申报的日期都填写一遍）
补助发放实施情况：本项目于2023年9月12日为12人发放共计1323.54万元拆迁征收补助；于2023年10月1日为21人发放共计1322.83万元拆迁征收补助；于2023年11月10日为60人发放共计3777.37万元拆迁征收补助。截至2023年12月31日共计发放补助6423.74万元。
（按月或不定期多笔发放需将每次发放的日期都填写一遍，发放合计数需要与执行数一致）（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数6423.74万元，预算追加（或调减）数0万元，全年预算数为6423.74万元，预算调整率0%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入6423.74万元，实际总投入占比100%（实际总投入数/全年预算数*100%）。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位6423.74万元，资金落实到位率100%，资金来源为财政拨款。
资金使用情况：该项目年初预算数6423.74万元，全年预算数6423.74万元，全年执行数6423.74万元，全年预算执行率为100%，用于：拆迁征收补偿资金补助发放6423.74万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
目标1：进行那拉提哈茵赛征地拆迁，棚户区改造征迁户数93户，建设那拉提旅游景区，提升改造乡村旅游建设；
目标2：通过项目的实施提升改造乡村旅游建设，满足人民群众对休闲娱乐空间和舒适生活环境的需求，提高人民生活品质
（2）阶段性目标：
2.1:2023年9月12日前完成第一批拆迁征收补偿工作，保障93户拆迁群众能够及时完成征收补偿工作；并同镇政府和那拉提旅游投资公司核实具体拆迁面积及金额，保障拆迁补偿能够及时准确的发放到位。（实际具体做的任务逐项列出(以数量及时间描述工作内容)（对总体目标的细化。）；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村支出绩效评价得分：90分。3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因为：本项目为补贴类型项目，因项目实施过程中存在的变动因素（成本增长、实施效果变动等）较多，故采用因素分析法。
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，新源县住房和城乡建设局成立新源县那拉提旅游扶贫建设项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：秦亮，小组成员：安海峰、李振宇）；
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。  
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策30分；
项目过程30分；
项目产出24分；
项目效益10分。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为94分，本项目的决策、过程、产出、效益大部分达到了预期要求，最终得分为94分，决策指标未达成年度指标的原因是：决策的过程印证资料不完善。）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
（填写国家政策依据及资金批复文号，填写3条依据以上）
①补助发放依据《关于同意新源县那拉提镇哈茵赛棚户区改造项目国有土地上房屋征收安置补偿方案公示的批复》。
②《那拉提镇哈茵赛村旅游度假提升改造项目备案证》
③《委托协议书》
本项目为补助类项目，无立项过程，依据上述3条（上边写了三条依据就写数字3）国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为补助类项目，无项目立项程序，提报补助发放申请等均按照时间进度要求及资金批复等相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于同意新源县那拉提镇哈茵赛棚户区改造项目国有土地上房屋征收安置补偿方案公示的批复》、《委托协议书》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策、政府常务会、第三方机构评估。
(3)绩效目标合理性
新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村设立了项目绩效目标，与拆迁征收补偿工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
新源县那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共7条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目实施内容为发放拆迁征收补助，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制根据补助发放人数及标准进行计算，预算数经过政府常务会议及住建局党组会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
    本项目预算资金分配依据《关于同意新源县那拉提镇哈茵赛棚户区改造项目国有土地上房屋征收安置补偿方案公示的批复》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县住房和城乡建设局位于新源县，区域内受拆迁征收补助人数为93人，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金6423.74万元，预算资金6423.74万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
年初预算数6423.74万元，全年预算数6423.74万元，全年执行数6423.74万元，预算执行率为100%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县住房和城乡建设局单位资金拨付审批程序进行：由办公室提交资金申请报告到党组书记，经审批后提交到县分管领导。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金拨付申请单、拆迁补偿协议、评估报告、收据。（本段可根据实际情况自行修改）
3.3 本项目资金规定的用途为：发放93人的拆迁征收补助。符合项目预算批复规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县住房和城乡建设局那拉提旅游扶贫建设项目财务管理制度》、《新源县住房和城乡建设局那拉提旅游扶贫建设项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过财政局及审计局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目预算批复、资金拨付批复等资料齐全并已及时归档，档案编号：会计凭证9月55#；
5.4 项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位那拉提旅游扶贫建设项目截止到2023年12月31日，已完成拆迁户数93户、拆迁面积111717平方米、补偿拨付准确率100%、安置及时率100%、征收补偿资金6423.74万元（此处填写实际完成的三级指标目标内容，下方填写产出指标的三级指标）。
其中
(1)项目完成数量
指标1：拆迁户数，指标值：≥93户，实际完成值93户 ，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%；
指标2：拆迁面积，指标值：≥111717平方米，实际完成值111717平方米 ，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。
(2)项目完成质量
指标1：拆迁补偿拨付准确率，指标值：≥95%，实际完成值100% ，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。
（3）项目完成时效
指标1：拆迁安置及时率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。
（4）项目完成成本
指标1：拆迁征收补偿资金，指标值：<=6423.74万元 ，实际完成值6423.74万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

我单位那拉提旅游扶贫建设项目-哈茵赛村项目截止到2023年12月31日，已完成拆迁户数93户、拆迁面积111717平方米、补偿拨付准确率100%、安置及时率100%、征收补偿资金6423.74万元（此处填写实际完成的产出指标内容，下方填写效益指标的三级指标），项目的实施持续提高旅游建设，提高人民生活品质、征收满意度95%（填写下方效益指标内容）。
（1）项目实施的社会效益分析
指标1：改造乡村旅游建设，提高人民生活品质，指标值：持续提高 ，实际完成值持续提高，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。
5.项目满意度指标完成情况分析
指标1：被征收居民满意度，指标值：≥95% ，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（3）加强对项目进展进行盘点确认，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
（5）通过对那拉提哈茵赛征地拆迁，建设那拉提旅游景区，提升改造乡村旅游建设，达到了满足人民群众对休闲娱乐空间和舒适生活环境的需求，提高人民生活品质。项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。