附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目

实施单位（公章）：新源县那拉提镇政府

主管部门（公章）：新源县那拉提镇政府

项目负责人（签章）：安琳珠

填报时间：2024年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目概况
（1）项目背景，主要内容及实施情况
根据2023年中央综改类项目《伊州财农（2022）66号》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持绿色发展和“绿水青山就是金山银山”理念，对标乡村振兴战略阶段目标，把推进美丽乡村建设作为促进乡村振兴产业发展、巩固脱贫攻坚成效、带动群众致富增收和改善生产生活条件的重要保障，兼顾经济效益和社会效益，对阔尔布拉克村桥涵进行修缮，全面提升基层设施保障。特设立本项目。 主要内容及实施情况
主要内容：
近年来，在新源县委、那拉提镇党委的正确领导和后盾单位、县直部门的大力支持下，阔尔布拉克村依托各方资源优势完成了巷道硬化、美丽乡村、整村亮化等项目，村容村貌焕然一新。修缮二组机耕道桥梁一座，各小队涵洞过水桥7处，全面提升基层设施保障。
实施情况：
1）项目建议书：本项目于2023年3月14日由那拉提镇人民政府编写项目建议书并报财政局由经建科审批通过。2）项目审批：本项目于2023年3月23日之前由镇政府项目办将审核通过的《新源县那拉提镇阔尔布拉克村一事一议项目实施方案》上报镇党委、政府，由阔尔布拉克村进行四议两公开通过并决定实施项目实施。   
4）项目招标程序：本项目于2023年03月11日由《新源县那拉提镇阔尔布拉克村一事一议项目实施方案》工程进行公开招标，中标单位伊犁景然园林绿化有限公司。
5）项目施工：开工时间为2023年04月6日，项目实施过程严格按照《新源县那拉提镇阔尔布拉克村一事一议项目实施方案》规定进行。项目竣工时间为2023年4月26日。项目竣工后由新源县那拉提镇会出具《伊犁州直村级公益事业建设一事一议财政奖补项目完工及验收报告表》，以上验收程序及验收内容严格按照《新源县那拉提镇阔尔布拉克村一事一议项目实施方案》和《合同》等相关规定进行。
6)项目验收：项目于2023年8月31日竣工，9月7日完成验收工作。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数15万元，预算追加（或调减）数0万元，全年预算数为15万元，预算调整率0%。截至2023年8月23日，该项目实际总投入15万元，实际总投入占比96%。截至2023年8月23日，该项目资金落实到位14.5万元，资金落实到位率96%，资金来源为财政资金。
资金使用情况：该项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.5万元，全年预算执行率为96%，用于：
资金使用情况：该项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.5万元，全年预算执行率为96%，用于：
1）涵洞支出标准4.5万元；
2）桥梁支出标准10.5万元。
2.项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标
（1）总体目标：
近年来，在新源县委、那拉提镇党委的正确领导和后盾单位、县直部门的大力支持下，阔尔布拉克村依托各方资源优势完成了巷道硬化、美丽乡村、整村亮化等项目，村容村貌焕然一新。修缮二组机耕道桥梁一座，各小队涵洞过水桥7处，全面提升基层设施保障。（2）阶段性目标：
2.1 2023年1月完成规划方案制定与修订;
2.2 2023年3月完成项目公开招标;
2.3 2023年5月底完施工；
2.4 2023年9月完成验收。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况
1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出绩效评价得分：95分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

二、绩效评价工作开展情况
1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出绩效评价得分：95分。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

二、绩效评价工作开展情况
1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出绩效评价得分：95分。

（三）绩效评价工作过程。

二、绩效评价工作开展情况
1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出绩效评价得分：95分。

三、综合评价情况及评价结论

二、绩效评价工作开展情况
1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目支出绩效评价得分：95分。（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因为：本项目为工程建设类型项目，项目支出评价内容主要方向为费用支出后可产生的效益，故使用成本效益分析法。 
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
3.绩效评价工作过程
（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，那拉提镇人民政府成立那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：肖朝勇，小组成员：李文举，裴新春）；
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
1. 综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因为：本项目为xxx类型项目，项目支出评价内容主要方向为费用支出后可产生的效益，故使用成本效益分析法。对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策20分；
项目过程18分；
项目产出40分；
项目效益17分。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为95分，项目达成年度指标。本项目的决策、过程、产出、效益大部分达到了预期要求，最终得分为95分。
2.相关评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目决策情况
(1)立项依据充分性
①项目立项依据《那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目实施方案》
②通过项目的实施，将优化农村面貌，提升阔尔布拉克村群众良好的生产生活环境，改善农村基础设施，提高群众幸福感和满意度。
③2022年我村申请实施基础设施修缮，计划修缮二组机耕道桥梁一座，各小队涵洞过水桥7处。为切实解决这一难题，那拉提镇阔尔布拉克村计划利用一事一议项目资金对本村基层设施进行修缮。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：本项目审批材料有：《新源县那拉提镇阔尔布拉克村一事一议项目实施方案》，审批材料齐全。
③项目事前工作：本项目已经过必要的本项目已经过必要的实施方案、绩效评估、集体决策。
(3)绩效目标合理性
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目设立了项目绩效目标，与2022年我村申请实施基础设施修缮，计划修缮二组机耕道桥梁一座，各小队涵洞过水桥7处。为切实解决这一难题，那拉提镇阔尔布拉克村计划利用一事一议项目资金对本村基层设施进行修缮具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共9条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过那拉提镇人民政府会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
  本项目预算资金分配依据《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农【2022】73号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县那拉提镇政府位于新源县，资金分配与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

2.项目过程情况
(1)资金到位率
实际到位资金14.5万元，预算资金15万元，资金到位率97%。
(2)预算执行率
年初预算数14.5万元，全年预算数15万元，全年执行数14.5万元，预算执行率为97%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县财政局资金拨付审批程序进行：由镇项目提交镇政府到县财政局，经审批后提交到县分管领导。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：合同协议书》、《中标通知书》、《资金拨付审批表》、《验收报告》、《竣工决算单》严格按照那拉提人民政府单位资金拨付审批程序进行
3.3 本项目资金合同规定的用途为：该项目建设一座桥梁需混凝土浇筑，桥体混泥土18立方米，桥面9立方米、桥底23立方米、喇叭口14,.4立方米、符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至97%过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县那拉提镇人民政府财务管理制度》、《新源县那拉提镇人民政府业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新源县财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：2023003；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

3.项目产出情况
我单位那拉提镇阔尔布拉克村“一事一议”项目截止到2023年12月31日，已完成。
其中
(1)项目完成数量
指标1：受益村队数量，指标值：1，实际完成值1 ，指标完成率100%，指标偏差率0%。
指标2：建设涵洞7个，指标值：7个，实际完成值7个，指标完成率10%，指标偏差率0%。
(2)项目完成质量
指标1：项目完工率，指标值：100%，实际完成值100% ，指标完成率100%，指标偏差率0%。
指标2：合格率存活率，指标值100%，实际完成值100% ，指标完成率100%，指标偏差率0%。
。
（3）项目完成时效
指标1：项目完工时间，指标值：2023年8月底 ，实际完成值2023年6月15日，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：项目资金支付及时率，指标值：100% ，实际完成值97%，指标完成率97%，指标偏差率3%，偏差原因：剩余资金为项目质保金。

（4）项目完成成本
指标1：涵洞支出标准，指标值：≤4286元/㎡ ，实际完成值4011元/㎡，指标完成率250%，指标偏差率150%，偏差原因：超量完成指标值。

（四）项目效益情况。

4.项目效益情况
（1）我单位那拉提镇人民政府项目截止到2023年12月31日，已完成x该项目一座桥梁需混凝土浇筑，桥体混泥土18立方米，桥面9立方米、桥底23立方米、喇叭口14,.4立方米、总混凝土费用3万元；钢筋20号2.5吨、机械带模版费用4.2万元；人工及其他费用（挖排水渠、回填）总费用5万元；小计12万元左右；购买7处涵洞过水桥及人工费用，小计3万元，合计15万元。按照《实施方案》中的工程进度完成工程的竣工验收，验收合格率达100%，根据财政资金下达指标，我镇严格按照资金拨付审批单支付项目资金。资金做到足额支付，不存在挤占、挪用等现象，资金支付及时率达到100%。
（2）项目实施的经济效益分析
无此项指标

（3）项目实施的社会效益分析
指标1：指标1：提升农村村容村貌，指标值：有效提升 ，实际完成值有效提升，指标完成率100%指标偏差率0%

（4）项目实施的生态效益分析
无此项指标
（5）项目实施的可持续影响分析
     无此项指标
5.项目满意度指标完成情况分析
指标1：指标1：受益村民满意度指标，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。
（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；同时及时完善资料，妥善保管档案。

七、其他需要说明的问题

无。