附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2022年污水处理厂托管运营服务费

实施单位（公章）：新源工业园区管理委员会

主管部门（公章）：新源工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：张玉柱

填报时间：2024年03月24日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景，主要内容及实施情况
新源县工业园区是一个崭新的发展平台，进一步强化新源县经济开发功能，提高了新源县工业经济的集中度，通过贡献主城区的基础设施，推进集约化管理，创造良好的投资环境，增强了新源招商引资的吸引力，将进一步推动新源县社会经济尤其是外向型经济的快速发展，为入园企业提供“七通一平”等生产生活便利条件。
根据《新源工业园区A、B区污水处理厂托管运营服务协议》，为认真做好2023年度企业污水正常处理排放，保证企业生产正常进行，污水处理流程需要专业团队运营，达到环保检测标准。
    主要内容及实施情况
主要内容：
本项目资金主要用于托管运营服务涉及2座污水处理厂，工业园区A区工业污水处理厂位于新源工业园区(A区)西北部，设计日处理污水能力5000立方米，采用“粗细格栅+沉砂池+水解酸化池+A2/0生物池十二沉池+中间水池+BAF 曝气生物滤池+反冲洗池+紫外消毒”工艺，排放标准为一级A标准;工业园区B区生活污水处理厂位于工业园区B区南北向工业大道东侧、伊钢南门西侧、紧挨东西向工业大道，设计日处理污水能力4000立方米，排放标准为一级A标准。
新源工业园区A、B污水处理厂的日常运营管理，主要包括为污水处理厂配置管理运营安保维护人员费用、承担在线设备比对维护费、化验费、第三方检测费、设备设施维修维护费、药剂费、设备检定费、水电费、冬季供暖费、劳保及安全防护器材费、应急处置费、管理费、污泥拉运处置费等在运营期间产生的一切费用。提供设备维修和保养，整个厂区的管理，保证污水处理厂的正常运行和处理后的污水达标排放。
实施情况：
1）经费拨付申报情况：本项目于2020年9月01日由德蓝水技术有限公司中标实施，本项目是经常性延续实施的项目，2021年12月底，因德蓝水技术股份有限公司运营、管理不善，严重违反合同约定，甲方依法收回新源县工业园区A区工业污水处理厂、工业园区B区生活污水处理厂运营管理权。为保障新源县工业园区污水处理厂的正常运营，将新源工业园区A、B区污水处理厂委托新源县新创投资发展有限责任公司进行临时运营、管理。
2）项目实施情况：本项目于2023年1月1日财政预算安排资金300万元，按月拨付25万元污水处理厂托管运营费资金，用于污水处理厂配置管理运营安保维护人员费用(包含人员工资、社保、其他福利)、在线设备比对维护费、在线监测设备委外费、化验费、第三方检测费、设备设施维修维护费、药剂费、设备检定费、水电费、冬季供暖费、劳保及安全防护器材费、污泥拉运处置费、应急处置费、管理费(交通费、办公费、伙食费、网络费、生产生活用具及其他费用)、税金(营业税及其他应交税费)、利润等一切项目运营所需产生的费用。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数300万元，预算追加（或调减）数0万元，全年预算数为300万元，预算调整率100%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入300万元，实际总投入占比100%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位300万元，资金落实到位率100%，资金来源为县本级财政预算资金。
资金使用情况：该项目年初预算数300万元，全年预算数300万元，全年执行数300万元，全年预算执行率为100%，用于：
1）污水处理厂配置管理运营安保维护人员费用(包含人员工资、社保、其他福利)、在线设备比对维护费、在线监测设备委外费、化验费、第三方检测费、设备设施维修维护费、药剂费、设备检定费、水电费、冬季供暖费、劳保及安全防护器材费、污泥拉运处置费、应急处置费、管理费(交通费、办公费、伙食费、网络费、生产生活用具及其他费用)、税金(营业税及其他应交税费)、利润等一切项目运营所需产生的费用支出300万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
完成托管2023年期间的污水处理厂2座的相关日常工作，运营期间保证污水处理厂的正常运行，确保设计日处理污水能力4000立方米每座，确保处理后的水达到一级A的标准在90%以上；负责安全生产、消防和安保工作以及污水处理厂的设备维护费、化验费、第三方检测费等，本单位监督托管运营企业履约合约情况，该项目的实施，解决了园区企业工业、生活污水处理问题，提高园区承载力。
（2）阶段性目标：
2.1 2023年12月31日前完成A区工业污水处理厂日处理污水能力5000立方米工作，保障确保处理后的水达到一级A的标准；
2.2 2023年12月31日前完成B区生活污水处理厂日处理污水能力4000 立方米工作，保障确保处理后的水达到一级A的标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年污水处理厂托管运营服务费支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
2022年污水处理厂托管运营服务费。
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行2022年污水处理厂托管运营服务费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。2022年污水处理厂托管运营服务费项目支出绩效评价得分：98分。

2022年污水处理厂托管运营服务费项目支出绩效评价指标体系表
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策	项目立项　	立项依据
充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	3
		立项程序
规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	5	5
	绩效目标	绩效目标
合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标
明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5	5
	资金投入
　	预算编制
科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配
合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	10	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	10	10
	资金管理	资金使用
合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
	组织实施
　	管理制度
健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	5
		制度执行
有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效益　	项目效益　	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5
总分		100	98
（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因为：本项目为委托业务类型项目，因项目实施过程中存在的变动因素（成本增长、实施效果变动等）较多，故采用因素分析法。
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用历史标准，原因是：因本项目为常年性项目，可参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，新源工业园区管理委员会成立2022年污水处理厂托管运营服务费项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：张玉柱，小组成员：陈恽、刘华兵、李雪梅）；
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持历史标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策28分；
项目过程40分；
项目产出20分；
项目效益10分。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为98分，项目基本达成年度指标。项目决策指标未达成年度指标的原因是：该项目资产不在本单位，和本单位部门职责有偏差。
2.相关评分表
   2022年污水处理厂托管运营服务费项目评价得分情况
一级指标	权重分	得分
项目决策	30	28
项目过程	40	40
项目产出	20	20
项目效益	10	10
合计	100	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
①2020年9月园区AB区污水处理厂托管运营服务费《中标通知书》；
②《新源工业园区A、B区污水处理厂托管运营服务协议》；
③《新源工业园区A、B区污水处理厂临时委托运营服务协议》。
本项目为经费类项目，无立项程序，依据上述3条（上边写了三条就写数字3）国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为经费类项目，无项目立项程序，提报经费支出申请等均按照新源县财经会议纪要文件要求等相关规定进行；
②本项目审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策、双方协商、中标流程。
(3)绩效目标合理性
2022年污水处理厂托管运营服务费项目设立了项目绩效目标，与运营合同约定要求一致，达到了A区工业污水处理厂日处理污水能力5000立方米;B区生活污水处理厂日处理污水能力4000 立方米，排放标准为一级A标准具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
2022年污水处理厂托管运营服务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共8条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目实施内容为经费支出，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制按照经费类别及往年数据进行计算，预算数经过新源县财经领导小组会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
     本项目预算资金分配依据新源财预【2023】3号，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源工业园区管理委员会位于新源县，经费支出类型为委托业务费类型支出，资金使用方向较为单一，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金300万元，预算资金300万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
年初预算数300万元，全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源工业园区管理委员会单位资金拨付审批程序进行：由建设局科室提交资金申请到财务分管领导，经审批后提交到新源县财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金使用申请单、合同、发票、收据。
3.3 本项目资金规定的用途为：保障污水处理厂配置管理运营安保维护人员费用(包含人员工资、社保、其他福利)、在线设备比对维护费、在线监测设备委外费、化验费、第三方检测费、设备设施维修维护费、药剂费、设备检定费、水电费、冬季供暖费、劳保及安全防护器材费、污泥拉运处置费、应急处置费、管理费(交通费、办公费、伙食费、网络费、生产生活用具及其他费用)、税金(营业税及其他应交税费)、利润等一切项目运营所需产生的费用经费支出。符合项目预算批复规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县工业园区管理委员会单位项目财务管理制度》、《新源县工业园区管理委员会业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新源工业园区管理委员会审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目预算批复、资金拨付批复等资料齐全并已及时归档，档案编号：2023-12-15；
5.4 项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位2022年污水处理厂托管运营服务费项目截止到2023年12月31日，已完成托管运营污水处理厂个数、两座处理厂合计设计日处理污水能力、水质达标率（%）、污水处理及时性、人均费用支出标准、保护园区生态环境，提高环境质量园区生态环境提升、解决园区企业工业、生活污水处理问题，提高园区承载力、服务对象满意度各项指标任务。
其中
(1)项目完成数量
指标1：托管运营污水处理厂个数，指标值：>=2座，实际完成值2座  ，指标完成率100 %，指标偏差率0%，偏差原因：该指标无偏差。
指标2：两座处理厂合计设计日处理污水能力，指标值：>=9000立方米/天，实际完成值9000立方，指标完成率100 %，指标偏差率0%，偏差原因：该指标无偏差。
(2)项目完成质量
指标1：水质达标率（%），指标值：100%，实际完成值100%  ，指标完成率100 %，指标偏差率100%，偏差原因：该指标无偏差。
（3）项目完成时效
指标1：污水处理及时性，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率100%，偏差原因：该指标无偏差。
（4）项目完成成本
指标1：人均费用支出标准，指标值：<=9万元，实际完成值8.4万元，指标完成率100%，偏差原因：该指标无偏差。

（四）项目效益情况。

我单位2022年污水处理厂托管运营服务费项目截止到2023年12月31日，已完成托管运营污水处理厂个数、两座处理厂合计设计日处理污水能力、水质达标率（%）、污水处理及时性、人均费用支出标准等指标要求，项目的实施保障和保护了园区生态环境，提高环境质量园区生态环境提升、解决园区企业工业、生活污水处理问题，提高园区承载力提供了必要条件。
（1）项目实施的经济效益分析
指标1：保护园区生态环境，提高环境质量园区生态环境提升，指标值：有效提高 ，实际完成值有效提高，指标完成率100%，指标偏差率0%，偏差原因：该指标无偏差。
（2）项目实施的社会效益分析
指标1：解决园区企业工业、生活污水处理问题，提高园区承载力，指标值：有效解决 ，实际完成值有效解决，指标完成率100%，指标偏差率0%，偏差原因：该指标无偏差。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管1.主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（3）工业污水和生活污水处理厂的运营，需要专业的团队实施，通过这种委托运营管理模式，减轻了政府机关部门负担，有效节约了人力物力资源，避免浪费。为园区入驻企业生产生活提供了便利和有效保障。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

项目实施需要多个部门共同监管，需要责任分工明确，规范程序，项目实施效益需要项目业务科室具体落实主导，财务科室配合。

七、其他需要说明的问题

无